Plan de déploiement

ICAM-Skills

# Stratégie

Le site de Lille sera le premier à migrer vers la nouvelle solution.

La mise en de la nouvelle infrastructure dans la salle serveur, située au 1er étage du siège de la société ICAM-SKILS

Cette phase sera effectuée avant toutes les autres phases de déploiement sur les autres sites.

# Validation de l’étude d’impact

l’analyse des risques et des besoins est approuvée.

# Conception de l’architecture cible terminée

schémas réseau, serveurs, stockage et sécurité validés.

# Environnement pilote opérationnel

mise en place d’un prototype/test fonctionnel.

# Recette technique réussie

: tests de performance, compatibilité et sécurité validés.

# Migration progressive achevée

tous les services basculés vers la nouvelle infrastructure.

# Clôture du projet

bilan et retour d’expérience documentés.

# Calendrier

## Jours 1& 2

Mise en place des nouveaux équipements dans la salle serveur, en parallèle de l’existant.

- Montage des racks

- Câblage électrique

- Test de l’onduleur – Simulation d’une panne électrique (tous les équipements devront être démarré lors de ce test)

## Jours 3 & 4